****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

 от «03» февраля 2021 г. № 15

 с. Верхняя Тишанка

**Об организации и проведении**

**противопаводковых мероприятий**

**на территории Тишанского**

**сельского поселения в 2021 году**

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления ( подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Тишанского сельского поселения в 2020 году.

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района согласно приложению № 1;

 2.Утвердить План по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Тишанского сельского поселения в 2021 году согласно приложению №2;

 3. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

 И. о. главы Тишанского

 сельского поселения Н.А. Пискарев

Приложение №1

к распоряжению администрации

 Тишанского сельского поселения

 от «03» февраля 2021 года №15

План

Организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Тишанского сельского поселения в 2021 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Глава тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 20.02.2021г | Принят в исполнение |
| 2. | Корректировка паспорта территории в части, касающейся паводковых мероприятий | Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 20.02.2021г | Принят в исполнение |
| 3. | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и отходов и территории, попадающей в зону затопления ( подтопления). | Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 01.03.2021г | Принят в исполнение |
| 4. | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплыва насекомых и миграции грызунов с затопленной территории. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. | До 01.03.2021г | Принят в исполнение |
| 5. | .Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения ) при необходимости), попадающего в зоны подтопления ( затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения. | Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение. |
| 6. | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение. |
| 7. | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих аншлагов и знаков, запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 20.02.2021г | Принят в исполнение. |
| 8. | Разработка комплекса неотложных мероприятий по защите с. Верхняя Тишанка и объектов муниципальной собственности от затоплений( подтоплений), подготовке периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 10.02.2021 г | Принят в исполнение |
| 9. | Организация очистки систем водоотведения с. Верхняя Тишанка, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | До 01.03.2021г | Принят в исполнение. |
| 10. | Установка ( на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, расположенные на территории Тишанского сельского поселения | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |
| 11. | Организация докладов в единю. дежурно- диспетчерскую службу муниципального района об уровнях воды на водоемах и реках, расположенных на территории Тишанского сельского поселения , с момента начала подъема уровня воды( по состоянию на 08.00 и 20.00) | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |
| 12. | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территории Тишанского сельского поселения. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |
| 13 | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного ( колодцы)водоснабжения, попадающих в зону затопления( подтопления). | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |
| 14 | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов. А также территории, падающих в зону затопления( подтопления). | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |
| 15 | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | Глава Тишанского сельского поселения Казьмин А.Н. Уполномоченная по ГОЧС Тишанского сельского поселения Матвеева Е.А. | в период прохождения весеннего паводка | Принят в исполнение |

 Приложение№ 2

 к распоряжению администрации

Тишанского сельского поселения

 от «03» февраля 2021 года №15

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Тишанского сельского поселения.

Председатель комиссии:

Казьмин А.Н. – глава Тишанского сельского

 поселения.

Члены комиссии:

Матвеева Е.А. – уполномоченный на решение задач ГО ЧС

 Тишанского сельского поселения.

Пискарев Н.А. - зам главы администрации Тишанского с/п.

Сухова М.В. – специалист администрации Тишанского с/п.

Андреева О.М. – главный бухгалтер администрации Тишанского с/п.

Горбунова Н.В. – инспектор ВУР администрации Тишанского с/п.

Попов И.А. – начальник Верхнетишанского ДПК.