ОТЧЕТ

Казьмина Александра Николаевича,

председателя ТОС « Тишанское»(2017 г.) Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района

Отсыпка щебнем дорог улиц: Народная, Садовая, Тургенева в селе Верхняя Тишанка.

Вначале был заключен договор с обществом с ограниченной ответсвенностью «Альфа Дон Транс» о поставке щебня, которые затем доставили щебень. Затем было выполнено грейдирование дороги грейдером. На средства жителей улиц закупили трубы, наняли погрузчик и самосвал, которые завезли битый кирпич на улицы и засыпали ямы. Жители закапали трубы через улицу, для стока болотных вод, аккуратно разложили битый кирпич, произвели вырубку зарослей, кустарника. Был нанят подрядчик с двумя камазами, погрузчиком и грейдером. Подрядчиком была выполнена качественная отсыпка щебнем дорог улиц: Народная, Садовая, Тургенева. Протяженность отсыпки дорожного полотна составила 1.8 км, ширина дорожного полотна 2,5 м., толщина отсыпки 10-12 см. Было потрачено средств: собственных – 50000 рублей, привлеченных – 193104 рублей, гранта – 299200рублей.

В результате реализации проекта, достигнута цель,- это качественный въезд в эти улицы, новая дорога, которая соединит жителей с основной автодорогой,- это будет обеспечение транспортной доступности к домам жителей и объектам жизнеобеспечения поселка Верхняя Тишанка в любое время года, как на автотранспорте, так и пешком. При вырубке кустарника и зарослей у дороги устраняется слепая, опасная зона поворота, что способствует устранению ДТП, столкновению со встречным транспортом. Для жителей, туристов, дачников и отдыхающих открыт качественный проезд.Вовлечение жителей поселка в общественную деятельность, способствовала созданию условий для улучшения жизни в поселке и бережного отношению к построенной дороге.

Проект выполнен качественно и в полном объеме.

Председатель ТОС А.Н. Казьмин