Отчет о реализации проекта ТОС «Бирюченское» 2017 год

средства жителей с. Бирюч и организаций.

| Название проект | Срок исполнения | Приобретенные материалы | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсыпка щебнем дороги до социально значимых объектов и проезда скорой помощи села Бирюч по ул. Восточная. | 01.03.2017-16.03.2017 | Щебень марки С-4-12,8 тонн 16 000 руб. | 1. Грейдирование грунтовой дороги. 2.Отсыпка песком. 3.Отсыпка щебнем. 4. Погрузка и выгрузка 240 тонн 12,8 тонн. | Дорога отсыпана, пути к важным социальным объектам и проезда скорой помощи жителям улицы стали доступны в любое время года. На сегодняшний день пользуются 417 человек. |
|  | 01.11.2017-07.11.2017 | колхоз «Колос» техника 10 000 руб. ООО «Исток» 25 000 руб. ИП Курындин Н.С. 2 500 руб. ИП Скребнев Н.Н. 2 500 руб. |  |  |

Отчет о реализации проекта ТОС «Бирюченское» 2017 год

средства гранта

| Название проект | Срок исполнения | Приобретенные материалы | Виды работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсыпка щебнем дороги до социально значимых объектов и проезда скорой помощи села Бирюч по ул. Восточная. | 07.11.2017 | Щебень марки С-4-240 тонн 300 000 руб. | 01.11.2017 – 07.11.2017 г. отсыпка щебнем | Дорога отсыпана, пути к важным социальным объектам и проезда скорой помощи жителям улицы стали доступны в любое время года. На сегодняшний день пользуются 417 человек. |

Председатель ТОС                                                                  Н.П. Фролов

Глава Тишанского сельского поселения                              П.В. Чибисов